采购项目要求

一、采购项目概况：

花木移栽劳务服务采购，采购项目预算198000元，采购清单如下。

| 规格（米径） | 数量 | 修枝费 | 起挖费 | 缠带、绳费 | 运输费 | 平土、打窝费 | 吊装、栽费 | 打药费 | 支撑木棒费 | 养护费 | 单棵费用 | 合计费用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10cm以内 | 13棵 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3900 |
| 10cm--15cm | 46棵 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29900 |
| 16cm--20cm | 16棵 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15200 |
| 21cm--25cm | 17棵 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22100 |
| 26cm--30cm | 30棵 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42000 |
| 31cm--40cm | 31棵 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49600 |
| 41cm--55cm | 7棵 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13300 |
| 100cm | 1棵 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 198000 |

注：本项目的报价包含了本项目所涉及的人工劳务、设备投入、材料、运输、装卸、监测、养护、利润、税金、发票等完成本项目所有一切相关的费用，采购人不再另行支付其它费用。

- 采购项目商务条款：

1.施工要求：签订合同后30天内完成移栽。

2.服务地点：采购人指定地点

3.苗木挖掘时树干土球直径需达到树木米经的4-8倍，具体视树木米经情况而定，土球必须用绷带包扎牢固，防止原土脱落，同时需用保湿棉布和塑料薄膜包裹树干。

4.大树移栽之前，冠副4米以上的苗木需修剪树冠，修剪后树冠冠幅不小于4米。运输时做好防护，防止苗木皮受损。

5.挖坑深度与土球大小相当。移栽后及时进行支撑、浇水、养护。

6.按95%树木枝条正常发芽为活，期间养护由乙方负责养护。若树木死亡，中标方及时补栽同样规格的树木（并包树木存活）。

7..按清单数量清点，施工完成后清场。

三、采购项目报价要求：

1.本次采购项目控制限价为：198000元，超过限价的报价为无效报价；

2.本次采购项目的报价为包干价，报价组成应含:本项目所涉及的人工劳务、设备投入、材料、运输、装卸、监测、养护、利润、税金、发票应是采购文件所确定的采购范围内全部内容的价格体现，供应商报价时应充分考虑一切风险因素；

3.评审小组为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要是提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，按以不正当手段谋取成交处理，取消供应商谈判资格，并不予退还谈判保证金。

四、付款方式：

项目验收合格后支付合同金额的70%，剩余30%作为树木存活保证金，待树木成活率达到95%后，一次性支付给乙方。